六政办秘〔2020〕40号

六安市人民政府办公室关于印发2020年度

六安市水污染防治重点工作任务的通知

各县区人民政府，市开发区管委，市政府有关部门、有关直属机构：

为进一步做好2020年全市水污染防治工作，确保完成水污染防治行动计划明确的各项重点任务，根据《关于印发2020年度安徽省水污染防治重点工作任务的通知》（皖水领办〔2020〕4号）和《关于印发安徽省水污染防治行动计划实施情况考核规定（试行）的通知》（皖环发〔2017〕59号）要求，经市政府同意，现将我市2020年度水污染防治重点工作任务印发给你们，请认真贯彻落实各项要求，明确工作联系人，建立相应台账资料，按时按质向对应省直牵头部门报送工作进展情况。

一、请各县区政府（管委）、市直各牵头部门针对主要工作任务，制定推进计划，落实推进措施，加强调度督查，保证年度目标完成。

二、市直各牵头部门要加强对各县区（管委）的指导、调度和督查。确定工作联系人，从4月份开始，各县区（管委）每月23日前将上月重点工作任务进展情况报送对应的市直牵头部门，各市直牵头部门报对应的省直牵头部门，同时抄送市生态环境局，市生态环境局及时汇总并予以通报。未按时报送的，视为无进展。

三、2020年是《水污染防治行动计划》的收官之年，各牵头部门要对照《六安市水污染防治工作方案》，认真梳理本部门2015年以来有明确完成时限的各项牵头任务，查缺补漏，及时做好总结，对于已经完成的任务要分项建立台账资料，并以专题报告形式报六安市生态环境委员会办公室予以销号，同时附相关证明材料。

附件：  1. 2020年度六安市水污染防治重点工作任务

2.省直牵头部门联系人

3.市直牵头部门联系人

2020年4月8日

附件1

2020年度六安市水污染防治重点工作任务

| 序号 | 主要任务 | 责任单位 | 牵头部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年，全市新增完成环境综合整治的建制村115个，“十三五”累计新增完成环境综合整治的建制村480个。 | 各县区人民政府 | 市生态环境局 |
| 2 | 2020年，全市126个乡镇污水处理厂建成投运，镇生活污水集中处理率达到45%以上。 | 各县区人民政府 | 市生态环境局 |
| 3 | 2020年底前消除城区黑臭水体，巩固城区黑臭水体整治成果，每半年向社会公布城市建成区黑臭水体治理情况。 | 市城管局 |  |
| 4 | 2020年底，城市建成区生活污水集中处理率达到95%以上；城市污泥无害化处理处置率达到90%以上。 | 市城管局 |  |
| 5 | 2020年底，县城生活污水集中处理率达到95%以上；县城污泥无害化处置率达到60%以上。 | 各县区人民政府 | 市住建局 |
| 6 | 按《国家节水型城市考核标准》要求持续做好城市节水工作，公共供水管网漏损率控制在10%以内。 | 市城管局 |  |
| 7 | 完成城北污水厂二期主体工程建设。 | 市城管局 |  |
| 8 | 启动河西污水处理厂建设。 | 市住建局 |  |
| 9 | 加快港口码头垃圾接收、转运及处理处置设施建设，提高含油污水、化学品洗舱水等接收处置能力及污染事故应急处置能力。全市港口码头、船舶修造厂于2020年底前达到建设要求。 | 相关县区人民政府 | 市交通局 市经信局 |
| 10 | 2021年起投入使用的内河船舶执行新的标准，其他船舶根据交通运输部部署安排进行改造。 | 相关县区人民政府 | 市交通局 |
| 11 | 规模化畜禽养殖场（小区）配套建设废弃物处理利用设施的比例达95%以上。 | 各县区人民政府 | 市农业农村局 |
| 12 | 2020年，测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，化肥利用率提高到40%以上，农作物病虫害统防统治覆盖率达到45%以上。 | 各县区人民政府 | 市农业农村局 |
| 13 | 2020年，农作物秸秆综合利用率达到90%。 | 各县区人民政府 | 市农业农村局 |
| 14 | 到2020年，稻渔综合种养面积达到100万亩。 | 各县区人民政府 | 市农业农村局 |
| 15 | 2020年，大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水改造任务基本完成，农田灌溉水有效利用系数达到0.515以上。 | 各县区人民政府 | 市水利局 淠史杭管理总局 |
| 16 | 2020年，全市用水总量控制在24.51亿立方米以内。 | 各县区人民政府， 市开发区管委 | 市水利局 |
| 17 | 2020年，组织完成市、县域水资源承载能力现状评价。 | 市水利局 | 市水利局 |
| 18 | 2020年，全市万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量比2015年分别下降33%、25%以上。 | 各县区人民政府， 市开发区管委 | 市水利局 |
| 19 | 2020年，开展杭埠河生态水量保障试点工作、配合省水利厅开展淠河生态流量试点工作，报送年度工作进展情况。 | 市水利局 |  |
| 20 | 2020年，电力、钢铁、纺织、造纸、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。 | 各县区人民政府， 市开发区管委 | 市经信局 市水利局 |
| 21 | 2020年底前，全面实行非居民用水超定额、超计划累进加价制度。 | 各县区人民政府， 市开发区管委 | 市发改委 |
| 22 | 2020年，六安市经济开发区和50%的省级园区开展循环化改造。 | 各县区人民政府， 市开发区管委 | 市发改委 |
| 23 | 按季度公开县级及以上供水厂出水水质等饮水安全状况信息。 | 各县人民政府 | 市城管局 |
| 24 | 按季度公开所有县级用户水龙头水质等饮水安全状况信息。 | 各县人民政府 | 市卫健委 |
| 25 | 按月公开所有县级饮用水水源水质等饮水安全状况信息。 | 各县人民政府 | 市生态环境局 |
| 26 | 完成供水人口10000人或日供水1000吨以上的所有饮用水水源地保护区划定、边界标志设立及环境违法问题整治工作；建立供水人口10000人或日供水1000吨以上饮用水水源地水质监测机制。 | 各县区人民政府， 市开发区管委 | 市生态环境局 |
| 27 | 霍邱县、舒城县完成县级备用水源规范化建设。 | 霍邱县、舒城县人民政府 | 市住建局 市生态环境局 |
| 28 | G105国道樊通桥应急防护设施完成建设。 | 裕安区人民政府 | 市交通局 |
| 29 | 2020年，完成2017年中央环保督查反馈我市的199个入河排污口中六安市金安区清水河亭混合入河排污口、六安市金安区苏大堰支渠李台子排涝闸混合入河排污口、六安市裕安区平桥排涝站生活入河排污口、六安市裕安区政府生活入河排污口等4个入河排污口整治。 | 市城管局 |  |
| 30 | 2020年，完成2017年中央环保督察反馈我市的199个入河排污口中六安市金安区城东高堰地下涵混合入河排污口整治。 | 市城管局 市水利局 |  |

附件2

省直牵头部门联系人

| 序号 | 省直部门 | 联系人 | 联系电话 （区号0551） | 电子邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省发展改革委 | 陈梦吟 | 62601839 | 115785268@qq.com |
| 2 | 省经济和信息化厅 | 朱小奕 | 62871859 | zhuxiaoyi@ahjxw.gov.cn |
| 3 | 省生态环境厅 | 闻 权 | 62379170 | wenquanxinjian@163.com |
| 4 | 省住房城乡建设厅 | 余 奔 | 62873526 | 482759622@qq.com |
| 5 | 省交通运输厅 | 杨永刚 | 63623330 | 910618845@qq.com |
| 6 | 省农业农村厅 | 刘 鹏 | 62670290 | 807829114@qq.com |
| 7 | 省水利厅 | 张 旭 | 62128503 | ahsszy@126.com |

附件3

市直牵头部门联系人

| 序号 | 市直部门 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市发展改革委 | 田媛媛 | 3379725 | 250063226@qq.com |
| 2 | 市经济和信息化局 | 梅国成 | 3379736 | 879752713@qq.com |
| 3 | 市生态环境局 | 刘家乐 | 5158076 | 841000690@qq.com |
| 4 | 市住房城乡建设局 | 季 冬 | 3925111 | 3132616023@qq.com |
| 5 | 市交通运输局 | 罗四维 | 3962209 | 3421285@qq.com |
| 6 | 市农业农村局 | 潘声勇 | 3370635 | 1285748508@qq.com |
| 7 | 市水利局 | 杨传远 | 3339175 | 276739073@qq.com |
| 8 | 淠史杭管理总局 | 万义舟 | 3993088 | 10860323@qq.com |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室。