邱路字〔2023〕18号                    签发人：穆彬

关于补充S245霍邱城关至合霍阜高速公路

连接线段改建工程波形护栏变更设计的

报    告

县政府：

因S245霍邱城关至合霍阜高速公路连接线段改建工程兼市政道路功能，道路两侧设计安装有路灯，在波形护栏设计时，省交通规划设计院疏漏低填浅挖路段的波形护栏设计，波形护栏设计不能满足《公路交通安全设施设计规范》（JTG/TD81-2017）相关要求，影响道路运营安全。2023年8月21日省交通规划设计院函告，要求补充S245霍邱城关至合霍阜高速公路连接线段改建工程波形护栏设计，设计A级波形护栏约5500米。

为了保障道路运营安全，现将情况报告县政府，建议：一是同意补充S245霍邱城关至合霍阜高速公路连接线段改建工程波形护栏变更设计；二是委托清单编制单位根据省交通规划设计院补充图纸的工程量、项目招标时的市场材料单价编制工程量清单费用，变更估算费用约168万元；三是再委托第三方审计对工程清单费用进行审计，变更费用以审计结果进行计量，变更费用从项目暂定金额中列支；四是委托的清单编制费用、审计费用从东蓼国资公司项目融资款中据实列支。

特此报告

附：《S245霍邱城关至合霍阜高速公路连接线段改建工程波形护栏设计的函》

霍邱县公路管理中心

2023年8月28日

霍邱县公路管理中心                     2023年8月28日印发