花办〔2023〕30号

关于印发《花园镇抗旱提水方案》的通知

各村、镇直各单位：

为进一步做好我镇抗旱及灌溉工作，确保花园镇2023年度农业生产丰产丰收，努力把干旱造成的影响和损失降到最低限度。经2023年4月10日党政联席会议研究同意，现将《花园镇抗旱提水方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

花园镇党委政府办公室

2023年4月11日

花园镇抗旱提水方案

为进一步做好我镇抗旱及灌溉工作，确保花园镇2023年度农业生产丰产丰收，努力把干旱造成的影响和损失降到最低限度。根据上级安排及当前形势，经研究决定，特制订如下方案：

**一、提水灌溉范围**

天竹村、合立庙村、刘李村、江北村、安业村、社岗村、高岗寺村、花园村、迎龙村等9个村。

**二、提水灌溉顺序**

按照先远后近，先南后北，循序渐进。具体是：1、先南方供水，关闭二级站出水口北方节制闸，南方从桂北赵嘴提水站打坝；2、后北方供水，关闭二级站出水口南方节制闸，关闭合立庙染坊节制闸。

**三、提水灌溉方式**

根据计税地亩，安排放水时间，先南后北；暂定20天，然后根据各村放水灌溉情况，缩短或延长提水时间。具体是：1、南方：刘李村、安业村、江北村、社岗村、花园村、高岗寺村、天竹村、迎龙村等8个村，时间为15天；2、北方：合立庙村、天竹村、刘李村等3个村，时间为5天。

1. **提水费用征收**

根据实际用水地亩计取，每亩30元，用于提水产生的水电费用及管护费用，各村于提水前据实统计上报，水利站审核确定，确定后各村一周内收齐上缴。

1. **涵闸看管**

委托第3方。

**六、提水灌溉组织领导**

**1、成立抗旱提水指挥部：**

政 委：赵学以

指 挥 长：余仲磊

副指挥长：方友陆、刘建友、王德勇、吴思明、从光圣、甘正玉、王占龙、刘良林、杨月伟、梁启胜、张浪、叶锐、杨天江、赵以团。

成 员：裴建超、李猛、吴军、潘永保、孙建涛、郭本华、从善明、冯雪健、张浪、高中祥、王宏林、周瑜玉、陈贵霞、董永久、胡庆祝、陈润、刘起荣、赵本林、赵德义、胡中文、徐恩俊、王新先、刘辉。

指挥部下设办公室，办公室设在水利站，由从光圣兼任办公室主任。

1. **指挥部下设三个工作组，**即：

调 度 组：组长：从光圣，副组长：赵以团

 成员：董永久、金家流、王敬超

水事务处理组：组长：杨月伟，副组长：王志好

 成员：王国柱、张荣齐、王爱国、董永林、祝龙

巡查督导组：组长：刘建友，副组长：吴思明

 成员：从善明、孙建涛、刘小莉、董永久、王正明

**七、严明纪律**

1、严格服从调度，各村严格按照指挥部调度方案，该关闸的关闸，该开闸的开闸，不准自谋其势，违责给予处分。

2、强化督导调度，各村要扛起主体责任，积极配合，巡查督导组要加强督导频次，对行动迟缓、配合度较低的村调度组要适时约谈，注重抗旱提水期间问题矛盾化解，确保好事办好、不出问题。

3、严明工作纪律，抗旱提水期间严格实行请销假制度，如遇特殊情况，需经书记、镇长同意后方可离开，杜绝饮酒。