关于印发《花园镇农村人居环境集中整治月

活动方案》的通知

各村、镇直有关单位：

现将《花园镇农村人居环境集中整治月活动方案》印发给你们，请认真对照实施。

花园镇党委政府办公室

- 2024年4月24日

花园镇农村人居环境集中整治月

活动方案

为深入推进全镇农村人居环境整治工作，进一步做好村庄清洁行动，根据省、市、县对人居环境整治工作的要求，按照县农村工作领导小组办公室安排部署，利用1个月时间开展农村人居环境集中整治月活动，持续推进村庄环境干净整洁有序，结合我镇实际，制定本活动方案。

一、总体要求

以村庄清洁、村容村貌提升为目标，聚焦“五清一改”、治理“八乱”，在“立足清、聚焦保、着力改、促进美”上下功夫，全力建设环境美、田园美、村庄美、庭院美的“四美”农村，实施好人居环境整治工作，切实全面推进村庄清洁行动五年提升行动，持续改善农村人居环境水平。

二、时间安排

4月24日-5月24日。

三、重点任务

1.全面清理农村生活垃圾。

（1）清理农户房前屋后积存垃圾、柴草杂物、塑料袋等白色垃圾。

（2）清理村组路、边沟两侧杂草、塑料袋和其他生活垃圾。

（3）清理文化广场、村部、超市、学校、医院、农村集市、公共厕所、旅游公厕等公共场所积存垃圾。

（4）厨房、堆柴屋柴草有序摆放。

（5）清理垃圾池（箱）周边生活垃圾。

（6）清理已无人居住或失去使用功能的垮塌房舍、残垣断壁、废棚废圈等建筑物。

（7）清理田间地头建筑垃圾、生活垃圾。

（8）清理林（山）地内建筑垃圾、生活垃圾。

2.全面清理村内塘沟。

（1）清理农户房前屋后河道、池塘、溪流、沟渠、排水沟漂浮垃圾

（2）清理农村污水坑、臭水沟。

3.全面清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物。

（1）清理病死畜禽尸体。

（2）清理畜禽粪便。

（3）清理农药瓶袋等农业投入品包装物。

（4）清理废旧农膜。

4.全面治理“八乱”。

（1 )整治农户房侧庭院、村公共场所杂物乱堆乱放等欺街占道行为。

（2）整治村内违章搭建行为。

（3）整治随地乱扔垃圾行为。

（4）整治污水乱泼乱倒行为。

（5）整治农机具乱停乱放行为。

（6）整治墙壁、电线杆、路标上乱涂乱画行为。

（7）清理村内废旧广告牌和“小广告”，整治村内公共厕所不能用、不好用、不通水、旱厕现象。

（8）整治畜禽乱撒乱跑。

5.着力引导农民养成良好习惯。

进一步完善村规民约，明确村民维护村庄环境的责任和义务，通过明白纸、倡议书、大喇叭等农民喜闻乐见的形式加强宣传教育重点普及卫生厕所知识、日常保洁知识、卫生防疫知识，引导农民群众自觉打扫房前房后、屋内屋外不乱丢生活垃圾、不乱倒生活污水、不随地吐痰，广泛参与农村改水改厕、垃圾污水治理和村容村貌提升。强化自我监督和社会监督，促使广大农民群众树立健康卫生理念，养成健康生活方式，共同创造优美生活环境。

四、保障措施

1.落实责任。人居环境整治工作已纳入县对乡镇“月点评”，各村要务必高度重视，严格落实主体责任，要对农村人居环境集中整治月活动及时进行动员部署，通过加强宣传，明确任务，真正将工作责任落实到位。各村支部书记要亲自动员安排，切实抓好组织实施，不走过场。

2.发动群众。发挥党员干部模范带头作用，通过村广播、板凳会等动员群众积极参与农村人居环境整治活动，防止出现“干部在干、群众在看”的现象，鼓励群众自发地围绕自家庭院内外开展干净整治活动，积极参与本组本村的村庄清洁活动。

3.强化督查。活动月期间，县派督导组和镇督查组将对各村活动开展情况进行督导暗访，并对整治效果进行走访了解和实地查看，对活动安排迟缓、组织开展不力、敷衍塞责走过场的村，将全镇通报。

- 4.专项评比。本次活动月结束，镇将组织开展一次专项评比，并将结果全镇通报，得分情况运用于月考评，对组织较好、效果明显、群众满意的村给予一定奖励，后进村将在镇村干部会议上表态发言。