曹办﹝2024﹞8号

关于印发《曹庙镇2024年防汛抗旱工作

实施方案》的通知

各村、镇直有关单位：

《曹庙镇2024年防汛抗旱工作实施方案》已经镇党委扩大会议研究同意，现印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

曹庙镇党委政府办公室

2024年3月4日

曹庙镇2024年防汛抗旱工作

实 施 方 案

为做好今年的防汛抗旱及灌溉工作，根据县防汛抗旱指挥部文件精神，结合我镇实际，经会议研究决定，特制定曹庙镇2024年防汛抗旱工作实施方案。

一、成立组织

镇成立防汛抗旱指挥部，镇党委书记任政委，镇长任指挥长，各驻村点长及镇直单位负责人为成员。各村相应成立防汛抗旱工作领导小组，村党组织书记任组长，其他村干部任成员。镇直各单位在指挥部的统一调度指挥下，按照有关规定，根据分工，各司其职，各负其责，密切配合，共同搞好防汛抗旱工作。

1. 责任划分

曹庙镇党委政府对全镇防汛抗旱工作统筹安排。党委书记李贵平负总责。蒋家友负责全镇防汛抗旱具体指挥工作，方梦然同志协助指挥工作，负直接责任。曹庙镇党政领导班子成员作为各包保村防汛抗旱工作责任人，负领导责任。各村党组织书记作为各村防汛抗旱工作领导小组组长，负直接责任。

三、工作职责

镇水利站：协调防汛工作，提供雨情、水情信息，负责防洪安全运行。组织对在建水利工程的监测处理和水利水毁工程的修复，提出防汛所需经费、物资、设备、通讯方案。

镇武装部：根据防汛工作需要，负责组织防汛抢险民兵队伍，参与营救群众、转移物资和急难险重抗洪救灾工作。

镇农技综合服务站：及时掌握并提供农业受洪涝灾害的情况，负责农业的防灾和减灾、救灾工作。

派出所：负责维护抗洪、抢险、救灾秩序，打击盗窃防汛物资，破坏水利设施的犯罪分子，协同防汛抗旱成员部门组织群众撤离和转移，做好防汛治安保卫工作和河道清理工作。

镇民政生救办：组织协调救灾工作，做好灾情调查核实，安排发放救灾物资，指导协调受灾群众开展生产自救。

镇卫生院：负责灾后的卫生防疫和受灾群众医疗救护工作。

镇党政办：负责为防汛、抢险救灾及时提供天气预报和相关气象资料。负责处理防汛领导小组日常事务，协调好各部门工作，做好汛期值班和灾害预报。

四、防汛工作清单

**（一）防汛重点：**

1、杜祠、红塘、南阳、胡台、墩塘、陈大庄等六处生产圩堤的安全度汛。

2、龙盘、曹庙、双门、朝阳、仓坊、宋堰、墩塘、栗树柞、韩店等九座小二型水库的安全度汛。

3、镇域内的沣东干渠、三里湾南北支渠堤坝泄洪期间的安全度汛。

4、企业、学校及各村境内的村庄、农田、排水沟渠内涝的排涝工作。

**（二）防汛物资、器材准备：**

各村要备齐3米以上木桩100根、塑料袋500条、铁锹20把、救生衣10件、强光电筒10把、小喇叭5只等防汛器材，以村为单位集中，专人负责，随时准备调用。

**（三）防汛要求：**

明确任务，分片分段包干，建立严格的岗位责任制。加强防汛值班，汛期必须坚持24小时值班，值班人员密切监视水雨情，做出预测预报，出现险情要及时报告，及时转移危险区群众，确保人民生命财产安全。

1、做好生产圩堤和小二型水库的安全度汛。生产圩堤和小二型水库是我镇防汛工作的重中之重。为切实保护圩区人民群众的生命财产安全，所属村民委员会及水利技术人员要对圩堤、小二型水库进行一次全面大检查，对雨淋沟、滑坡及缺口要及时采取措施抓紧组织加固、修复。

2、做好泄洪期间河流堤坝的安全度汛。为确保沣东干渠、三里湾南北支渠堤坝安全度汛，明确具体责任人，落实专人看管，重点把守，确保全镇境内季节性河流的安全泄洪。

3、做好中、小学校的安全度汛。为确保学校师生的安全，要求汛前对教室、宿舍、食堂以及办公室等公共场所进行统一排查，对检查中发现的危房，要落实修缮加固措施，汛前无法修复的，汛期禁止使用。对学校周围水势要有足够的估量，汛前及早排除隐患，并教育引导学生进一步加强防汛意识和水患意识。

4、做好村庄防汛准备。广大干部群众要树立防大洪、抢大险的防患意识，提高警惕，做好防汛物资准备。一旦遇到较大洪水，要在镇指挥部的统一指挥下，顾全大局，互相协作，团结治水，要求各村塘库要充分做好蓄洪准备工作，及时加固围堤，畅通排水沟，检查和整修农田排涝设施，尤其要安置好特困户和五保户的汛期生活，保障他们的人身安全。

5、做好防汛应急准备。每村要组织50人的应急抢险小分队，登记造册，张榜公布，发生险情，紧急投入，力争万无一失。

6、做到依法防汛。做好《防洪条例》、《河道管理条例》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》等有关防汛法律宣传，严明纪律，统筹兼顾。确保安全度汛，对擅自在泄洪河床内设置障碍，毁堤开荒，本着“谁设障、谁消除”的原则，抓好河道清障工作，对不听劝阻又不积极复堤的或因此造成损失的，要追究相关领导和当事人的责任，情节严重的要依法惩处；对在防汛工作中成绩突出的单位和个人将给予表彰和奖励。

五、抗旱工作清单

抗旱工作坚持统一管理，科学调度，优先保障生产生活用水，努力提高抗旱水源利用率。

1、成立渠道管理委员会：分别成立三里湾南支渠、三里湾北支渠、众夏分干渠、老众夏支渠、直灌闸口等五个渠道管理委员会。具体负责本渠系抗旱放水期间的指挥调度、水事纠纷的处理。

2、抗旱工作纪律：不准拦河打坝，不准擅自开闸，不准随意扒土口子，不准争水、抢水、跑水，不准破坏水利设施。各渠渠道管委会成员对本渠系的灌溉工作负责，实行三包，包调水、包处理水事纠纷，包看管闸口，对执行任务不力、擅离职守人员，坚决查处。

附件：

1、曹庙镇2024年防汛抗旱指挥部组成人员名单

2、生产圩堤防汛负责人名单

3、沣东干渠堤坝闸口看管人员名单

4、渠道管委会组成人员名单

5、小二型水库防汛责任人名单

曹庙镇2024年防汛抗旱指挥部的

组成人员名单

政 委：李贵平

指 挥 长：蒋家友

副 政 委：王振球 张建

副指挥长：刘培青 余太静 张铭敏 涂东升 台德祥

罗中伟 方梦然 刘 勇 吴 璆 邬登静

成 员：黄海龙 张德民 李宏祥 陈乃华 黄安才 夏效东 刘森林 宋 军 梁昌杰 吴胜凡 赵言银 周 兵 苏文兵 邓学宏 徐华珍 吕德霞 方春龙 牛应国 管 勇 孙德群

董传福 张银敏

指挥部下设防汛抗旱办公室，办公室设在党政办，分管领导方梦然兼任办公室主任。各村相应成立防汛抗旱工作领导小组，村党组织书记任组长，其他村干部任成员。

生产圩堤防汛负责人员名单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **镇 负 责 干 部** | **水 利 技 术****人 员** | **村负责干部** |
| 红塘生产圩 | 张 建 张铭敏 刘 勇 台德祥 邓学宏 牛应国 潘家磊 陈泽林 陈德亚  | 管 勇孙有谊 | 江绪云 |
| 杜祠生产圩 | 方梦然 黄海龙 张德民 孙德群 刘开平  | 谷成仕 | 朱久权 |
| 南阳生产圩 | 夏效东 方春龙 刘 勇 刘森林 周 兵 苏文兵 陈景芝 邹永祥 | 管 勇谷成仕 | 王配宝 |
| 墩塘生产圩 | 余太静 刘 勇 马 娟 吴 璆周士锐 宋 军 卫平红 | 谭 勇 | 牛应国 |
| 陈大庄生产圩 | 涂东升 余太静 梁昌杰 邬登静董传福 钟继阿 张银敏 | 谭 勇 | 牛应国 |
| 胡台生产圩 | 刘培青 张铭敏 陈乃华 李宏祥 徐华珍 吕德霞 胡凤玲 杨 健  | 管 勇孙有谊 | 王配宝 |

沣东干渠堤坝、闸口看管人员分工表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **段落及闸口** | **负 责 干 部** | **水 利 技 术 人 员** |
| 三里湾闸至元圩南放水口元圩南闸 | 方梦然 | 管 勇孙有谊 |
| 元圩南放水口至栗树闸口栗树闸 |  方梦然 | 谷成市 |
| 栗树闸放水口至大桥头闸大桥头闸 |  方梦然 | 谭 勇谷成市 |
| 大桥头放水口至建设放水口建设闸 | 方梦然 | 谭 勇 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **渠道名称** | **镇负责人** | **组成人员名单** | **村负责人** |
| 三里湾南支 | 李贵平 张德民 刘 勇 | 李宏祥 管 勇 牛应国 谷成仕 | 朱久权 江绪云 |
| 三里湾北支 | 张 建 余太静 张铭敏吴 璆 | 刘森林 陈乃华 方春龙 刘 勇 管 勇 夏效东 | 王寿林 韩国清 杜 平 王配宝 |
| 众夏分干渠 | 王振球 刘培青余太静罗中伟 方梦然 | 陈乃华 黄安才 管 勇 邓学宏 谭 勇 孙 政 | 杜 平 涂多喜 胡配海 吴亮星 牛应国 |
| 老众夏放水口 | 余太静邬登静 | 陈乃华 管 勇 | 惠家红 杜 平 |
| 直灌闸口 | 黄海龙方梦然 | 管 勇 孙有谊 谷成仕 谭 勇 | 惠家红 |

渠道管委会组成人员名单

曹庙镇小二型水库防汛责任人名单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **位 置** | **镇负责****干部** | **村负责人** | **水利技术****人员** |
| 龙盘水库 | 甄岗村 | 李贵平 | 朱久全 | 管 勇 |
| 曹庙水库 | 曹庙村 | 张铭敏 | 王寿林 | 谭 勇 |
| 双门水库 | 黄郢村 | 王振球 | 胡配海 | 谭 勇孙有谊 |
| 朝阳水库 | 吴阳村 | 邬登静 | 牛应国 | 谷成市  |
| 墩塘水库 | 吴阳村 | 邬登静 | 牛应国 | 谷成市孙有谊 |
| 仓坊水库 | 双桥村 | 余太静 | 杜 平  | 管 勇 |
| 宋堰水库 | 小郢村 | 方梦然 | 花玉兰 | 管 勇谷成仕 |
| 栗树柞水库 | 胡台村 | 刘培青 | 刘 蕾 | 谭 勇 |
| 韩店水库 | 老郢村 | 张 建 | 韩国清 | 谷成市孙有谊 |