曹办〔2025〕1号

曹庙镇2025年度农村人居环境整治工作方案（试行）

为深入推进农村人居环境整治，为广大群众营造干净、整洁、文明、有序的生产生活环境，根据省市有关工作部署和县委、县政府安排，制定曹庙镇2025年农村人居环境整治工作方案如下。

一、整治目标

力争三个月初步改观，2025年底达到干净整洁目标，2026年底达到绿化美化目标。将全镇12个行政村以村民组为基础单位，划分网格点，由包组村干负责管理，将环境整治同网格化管理紧密结合到一起，全面优化农村人居环境，改善曹庙形象。

二、重点任务

**1.广泛动员群众参与。**充分发挥农村基层党组织领导作用和党员先锋模范作用，结合风俗习惯、重要节日等组织村民清洁村庄环境，通过“门前三包”等制度明确村民责任，发挥“美丽庭院”评比、“庭院经济”奖补、“积分超市”兑换、“红黑榜”亮相等激励和鞭策作用，引导群众自觉参与人居环境整治，逐步养成良好卫生习惯。开展“村庄清洁日”等干群共同参与的公益保洁活动，推动村庄清洁行动制度化、常态化、长效化。

**2.全面清理垃圾杂物。**结合村庄清洁行动，全面清理集镇街道、主次干道、公共区域、公共场所、沟塘河渠、房前屋后、庭院巷道的生活垃圾、建筑垃圾、破损废弃广告牌、过期破损条幅、牛皮癣小广告等。抓好公厕维护和卫生保洁，做到干净、通风、通水、照明、除臭、灭虫。

**3.全力治理乱堆乱放。**规整房前屋后乱堆放的生产工具、农机具、生活物品、农用物资、建筑材料、柴草秸秆，做到码放整齐、堆放有序。按照“包卫生、包秩序、包绿化”的要求规范门店经营。

**4.大力整治乱搭乱建。**加强乱搭乱建的源头管控和整治，对占用公共道路、公共场所乱搭乱建的违章建筑、集装箱、铁皮屋等予以拆除，对占道种植的农作物予以清除还路。对无人居住或失去使用功能的垮塌房舍、残垣断壁、废弃圈舍等，动员群众自行清理或统一组织清理。

**5.积极推进绿化美化。**加强绿化设施维护，及时修剪整理花草树木，清理垃圾杂物，更换枯死苗木花草。扎实推进和美乡村省级中心村建设。

**6.健全长效管护机制。**利用好公益性岗位，合理设置农村人居环境整治管护队伍，优先聘用符合条件的农村低收入人员。组织志愿者参加人居环境整治行动。明确农村人居环境基础设施产权归属，建立健全设施建设管护标准规范等，推动农村厕所、生活污水、垃圾处理设施设备和村庄保洁等一体化运行管护。

三、保障措施

**1、落实主体责任。**全面落实村主体责任，各村要对农村人居环境集整治工作加强重视，通过加强宣传，明确任务，将工作责任落实到位。各村支部书记要亲自部署、亲自动员、亲自推动，切实抓好组织实施工作。

**2、强化示范引领。**发挥干部模范带头作用，鼓励引导党员带头参与农村人居环境整治工作，推动基层党组织履行好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众职责，动员群众积极参与农村人居环境整治，以村为单位，围绕干净整洁，定期开展“清洁文明户、美丽庭院、文明户”等评选观摩活动，鼓励群众自发地围绕自家庭院内外开展干净整治活动，义务参与本组本村的环境整治工作中。

**3、构建长效机制。**探索建立健全长效工作推进机制，鼓励进一步完善村规民约，明确村民维护村庄环境的责任和义务。发动广大群众，倡导创造优美环境，建立农户“门前三包”评比制度，引导农户做到“四净两规范”“四勤两参与”，每月开展一次评比，做到户比户学，防止出现干部在干，群众在看的现象。坚持人居环境全域整治，利用“生态美超市”等积分制度，开展红黑榜评比工作，持续推动人居环境整治实现常态长效、成风化人。

**4、实行包保制度。**各驻村点长要深入村组，深入一线，督促指导好驻点村开展人居环境整治工作，确保工作取得实效。

四、考核机制

1、组织人员每月分两次对各村日常环境卫生、“三大革命”、“五清一改”推进情况以及环卫工和公益性岗位履职情况进行督查打分，总分10分，对于存在的环境脏乱差问题限期整改,

2、每月5日前，对上一个月各村环境综合整治工作进行考评，每月考核细则于每月第一周下发至各村，考评打分统计后立即向各村进行公布。

3、奖惩措施：（1）每季度对考核前三名村，每名村干部分别奖励500、400、300元；每季度对考核后三名村，每名村干部分别从绩效中扣除500、400、300元；每季度排名倒数第一名，村主要负责人在全镇干部大会上做表态发言，并限期整改。

（2）镇安排人员不定期对各村人居环境整治工作进行督查暗访，每发现一处垃圾、污水、垃圾桶破损、垃圾桶表面脏污等，扣包组村干10元、扣公益性岗位10元，每点位并扣0.5分。

（3）各村代表镇接受上级检查考评，若获得奖金，全部返还给代表村，若当月我镇排名进入前三名的，在当月环境整治工作点评中分别给代表村加2分、1分、0.5分。若代表镇接受上级检查考评，致使我镇排名进入倒数后三名的，在当月环境整治工作点评中分别扣代表村2分、1分、0.5分。

曹庙镇党委政府办公室

2025年3月4日

人居环境整治镇驻点包保村花名册

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 村名 |
| 刘森林、潘家磊 | 曹庙村 |
| 宋 军、张德民 | 甄岗村 |
| 刘 勇、李宏祥 | 西郢村 |
| 刘培青、郭 鑫 | 胡台村 |
| 方梦然、高业雯 | 小郢村 |
| 胡 柯 | 吴阳村 |
| 王振球、孙 政 | 黄郢村 |
| 罗中伟、黄安才 | 新建村 |
| 涂东升 | 双龙村 |
| 余太静、何家兴 | 双桥村 |
| 张 建、夏效东 | 老郢村 |
| 吴 璆、黄海龙 | 元圩村 |